TAXBRIEFING

세무·정책 최신정보 수집·검증·분석·발송 플랫폼

통합 개발명세서

문서 목적 이 문서는 Claude 또는 개발팀이 제품 범위, 데이터 구조, API, AI 규칙, 검수 절차와 인수 기준을 검증한 뒤 MVP 구현에 바로 착수할 수 있도록 작성된 실행 기준서입니다.

| 문서 버전 | v1.0 |
| --- | --- |
| 기준일 | 2026-08-06 |
| 제품 단계 | MVP 개발 기준 |
| 대상 독자 | 제품책임자, 세무전문가, 백엔드·프론트엔드·AI 개발자, QA |
| 보안 등급 | 내부 검토용 |

핵심 원칙

공식 원문 우선  ·  정책상태 분리  ·  AI는 초안  ·  전문가 승인  ·  모든 변경 이력 보존

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 소유자 | 서비스 운영사 / 제품책임자 |
| 승인권자 | 세무전문가 책임자 및 제품책임자 |
| 개정 주기 | MVP 개발 중 주 1회, 운영 전환 후 월 1회 또는 법령·채널 변경 시 |
| 변경관리 | Git 또는 문서관리시스템에서 버전 태그와 변경이력 관리 |
| 우선순위 규칙 | 본문과 부속 파일이 충돌하면 본 문서의 최신 승인 버전을 기준으로 함 |

1. 제품 정의와 성공 기준

2. 범위, 사용자 및 핵심 시나리오

3. 정보 출처·수집·검증 정책

4. 기능 요구사항

5. 비기능 요구사항

6. 시스템 아키텍처

7. 데이터 모델 및 ERD

8. API 명세

9. AI 분석·요약 명세

10. 화면 및 UX 명세

11. 발송·개인화·과금

12. 보안·개인정보·감사

13. 운영·모니터링·장애대응

14. 테스트·인수 기준

15. MVP 일정·역할·리스크

부록 A. 공식 출처 레지스트리

부록 B. Claude 검증 체크리스트

부록 C. 용어집

개발 전 반드시 확정할 항목 ① 발송 채널 사업자 및 계약조건 ② 공식 출처별 자동수집 허용 방식 ③ 전문가 검수 SLA ④ 개인정보 처리방침·마케팅 수신동의 문구 ⑤ 유료화 시 결제대행사와 환불정책

TaxBriefing은 국세·지방세·노무·4대보험·소상공인·기업지원 관련 신규 정보를 탐지하고, 공식 원문으로 사실을 확인한 뒤, 사업자 유형별 영향과 행동사항을 전문가 검수 후 발송하는 B2B2C 정보 서비스다.

정부와 공공기관 정보가 여러 사이트에 분산되어 있어 사업자가 매일 확인하기 어렵다.

기사 제목만으로는 정책이 검토·발의·공포·시행 중 어느 단계인지 알기 어렵다.

현재 적용 기준과 변경 예정 기준이 혼재되어 잘못된 의사결정을 유발한다.

사업자 유형·업종·지역에 따라 관련성이 다르지만 기존 뉴스는 개인화가 약하다.

세무사무소가 고객에게 지속적으로 유용한 정보를 제공하면서 상담으로 연결할 운영 도구가 부족하다.

| 원칙 | 구현 기준 |
| --- | --- |
| 공식 원문 우선 | 뉴스는 탐지·맥락 용도이며 확정 판단은 법령, 관보, 정부기관 원문으로 수행한다. |
| 상태 분리 | 콘텐츠 처리 상태와 정책의 법적 상태를 별도 필드로 관리한다. |
| 근거 없는 생성 금지 | AI는 원문에 없는 숫자, 날짜, 대상, 예외를 생성하지 않는다. |
| 사람이 최종 승인 | 세금 계산, 적용대상, 가산세, 신고의무 등 고위험 항목은 전문가 승인 없이는 발송하지 않는다. |
| 추적 가능성 | 원문 버전, 수집 시각, 분석 모델, 수정자, 승인자, 발송본을 보존한다. |
| 정정 우선 | 정책 변경이나 오류 발견 시 영향대상에게 정정 메시지를 발송하고 이전 콘텐츠와 연결한다. |

| 지표 | MVP 목표 | 측정 방식 |
| --- | --- | --- |
| 공식 원문 연결률 | 발송 콘텐츠 100% | content_sources에 A/B등급 공식 근거 1개 이상 |
| 고위험 콘텐츠 전문가 승인률 | 100% | review 상태와 승인자 로그 |
| 수집 성공률 | 주요 출처 일평균 98% 이상 | source_run 성공/실패 지표 |
| 중복 콘텐츠 감소율 | 원본 대비 60% 이상 병합 | 클러스터 전후 건수 |
| 발송 오류율 | 0.5% 이하 | 채널별 provider 결과 |
| 정정 소요시간 | 중대 오류 인지 후 2시간 이내 | incident 및 correction 타임스탬프 |
| 이메일 열람률 | 초기 베이스라인 35% 이상 | 채널 분석 이벤트 |

| 사용자 | 주요 목표 | 핵심 권한 |
| --- | --- | --- |
| 일반 구독자 | 내 사업장에 필요한 변화와 마감일을 빠르게 확인 | 프로필, 브리핑 조회, 저장, 수신설정 |
| 법인 담당자 | 법인·급여·원천세·지원정책 정보를 조직적으로 관리 | 다중 사업장, 팀 공유, 담당자 설정 |
| 세무전문가 | 원문과 AI 분석을 검토하고 정확한 설명을 승인 | 수정, 승인·반려, 고위험 표시, 정정 |
| 콘텐츠 운영자 | 수집·중복·태그·발송 업무를 운영 | 수집관리, 편집, 예약, 통계 |
| 시스템 관리자 | 계정, 권한, 출처 어댑터와 시스템 설정 관리 | RBAC, 소스레지스트리, 비밀키 제외 설정 |
| B2B 관리자 | 자사 고객에게 화이트라벨 브리핑 제공 | 브랜드, 고객그룹, 발송정책, 성과조회 |

공식·보조 출처 10~15개 수집 어댑터와 수동 등록

원문·첨부파일 저장, 해시, 중복 탐지, 메타데이터 정규화

정책 법적 상태 및 콘텐츠 처리 상태 관리

AI 구조화 추출, 사업자 영향·행동사항 초안 생성

전문가 검수·승인·반려·수정 이력

사업자 프로필 기반 기본 개인화

이메일 발송과 웹 브리핑 화면

긴급·일일·주간 발송 유형

정정 공지 및 변경 추적

관리자 대시보드, 감사로그, 기초 통계

세무 신고서 자동 작성 또는 전자신고 대행

개별 납세자의 세액 확정 계산과 법률적 자문 자동화

모든 지방자치단체 홈페이지의 완전 자동수집

사용자 회계데이터·홈택스 계정 직접 연동

앱스토어용 네이티브 앱

완전 자동 무검수 발송

복잡한 다국어 서비스와 해외 조세

| ID | 시나리오 |
| --- | --- |
| UC-01 신규 정책 탐지 | 운영 스케줄러가 공식기관 목록을 확인하고 신규 게시물과 첨부파일을 수집한다. 시스템은 URL·문서번호·해시를 이용해 신규/변경 여부를 판정한다. |
| UC-02 뉴스에서 공식 원문 찾기 | 전문언론 기사로 이슈를 탐지한 경우 운영자는 연결된 정부 보도자료·입법예고·법령·관보를 검색하여 공식 근거를 연결한다. |
| UC-03 AI 분석과 전문가 검수 | AI가 대상·시행일·변경점·행동사항을 JSON으로 추출한다. 전문가는 원문 증거를 확인해 수정 후 승인한다. |
| UC-04 맞춤 발송 | 승인된 콘텐츠는 사업자 유형·과세유형·업종·지역·직원수·관심세목 기준으로 대상자를 선정해 일일 브리핑으로 발송된다. |
| UC-05 정책 변경 추적 | 발송 후 원문이 수정되거나 하위법령이 공포되면 기존 콘텐츠와 새 버전을 연결하고 변경 영향 대상에게 정정 또는 업데이트 알림을 보낸다. |
| UC-06 세무 상담 전환 | 사용자는 콘텐츠 하단에서 질문 또는 상담신청을 남기고, 세무사무소 CRM 또는 관리자 화면에서 후속 처리한다. |

| 등급 | 출처 유형 | 사용 원칙 |
| --- | --- | --- |
| A | 법령·관보·의안 원문 | 법적 상태, 공포일, 시행일, 조문 변경을 판단하는 최우선 근거 |
| B | 정부·공공기관 공식자료 | 신고 안내, 정책 발표, 지원사업 공고, 행정절차를 확인 |
| C | 전문기관·전문언론 | 실무 해설과 쟁점 파악. A/B 출처 연결 전에는 확정 정보로 발송 금지 |
| D | 일반뉴스·블로그·SNS | 이슈 탐지와 현장 반응 분석만 수행. 단독 근거 사용 금지 |

| 코드 | 표시명 | 발송 표현 규칙 |
| --- | --- | --- |
| DISCUSSION | 검토·논의 | 확정 아님. 변경 가능성을 명시 |
| BILL_PROPOSED | 법안 발의 | 국회 제출 단계. 통과·공포 전 |
| PREANNOUNCED | 입법·행정예고 | 의견수렴 중. 최종안 변경 가능 |
| GOV_ANNOUNCED | 정부안 발표 | 정부 추진안. 국회·하위법령 절차 필요 |
| ASSEMBLY_PASSED | 국회 통과 | 공포 및 시행일 확인 필요 |
| PROMULGATED | 공포 | 관보·법령 원문 확인 완료 |
| EFFECTIVE | 시행 | 현재 적용 기준 |
| SUSPENDED | 유예·효력정지 | 적용 중단 또는 유예 사유·기간 표시 |
| ABOLISHED | 폐지 | 폐지일·경과조치 표시 |

그림 1. 콘텐츠 처리 상태와 정책 법적 상태

공식 Open API 또는 공개 데이터 인터페이스

기관이 제공하는 RSS·Atom·메일링 리스트

공식 목록·상세 HTML의 저빈도 수집

공식 첨부파일(PDF, HWP/HWPX, DOCX, XLSX) 수집

운영자 수동 등록 또는 전달받은 원문 등록

중요 자동수집 가능 여부와 이용조건은 출처별 기술조사에서 확인한다. robots.txt 우회, 로그인 우회, 과도한 요청, 캡차 우회는 구현하지 않는다. API가 없거나 자동수집이 불안정한 출처는 수동·메일 기반 운영으로 대체한다.

| 필드 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| source_id | Y | 출처 레지스트리 ID |
| source_item_id | 조건부 | 기관 게시물 번호·의안번호·공고번호 |
| canonical_url | Y | 정규화된 원문 URL |
| title | Y | 원문 제목 |
| publisher | Y | 발표기관 |
| published_at | Y | 발표·게시 시각 |
| collected_at | Y | 최초 수집 시각 |
| last_checked_at | Y | 최종 재확인 시각 |
| content_hash | Y | 정규화 본문 SHA-256 |
| raw_html/text | Y | 원문 또는 추출 텍스트 |
| attachments | 조건부 | 파일명, MIME, 해시, 저장경로 |
| license_meta | 조건부 | 공공누리·저작권·재배포 조건 |
| http_meta | N | ETag, Last-Modified, 응답코드 |
| parser_version | Y | 수집·파서 버전 |

1차 동일성: source_id + source_item_id 또는 canonical_url 일치

2차 동일성: 첨부파일 해시 또는 정규화 본문 해시 일치

3차 유사성: 기관·발표일 근접 + 제목 유사도 + 핵심 엔터티 일치

동일 정책의 보도자료·입법예고·법령·관보는 삭제하지 않고 하나의 policy_cluster로 연결

자동 병합은 높은 임계값에서만 수행하고, 애매한 경우 운영자 병합 큐로 전송

| 게이트 | 통과 조건 | 실패 시 처리 |
| --- | --- | --- |
| G1 원문성 | 공식 URL 또는 공식 첨부파일 확인 | 미검증 큐 유지, 발송 금지 |
| G2 상태성 | 정책 법적 상태와 기준일 확인 | 상태 확인 필요 표시 |
| G3 날짜성 | 발표일·시행일·마감일 구분 | 날짜 필드 null 및 검수 필수 |
| G4 적용성 | 대상·제외·경과조치 근거 확보 | 개인화 발송 제외 |
| G5 교차검증 | 중요 콘텐츠는 2개 이상 독립 근거 또는 A등급 1개 | 전문가 승인 필수 |
| G6 전문가 승인 | 고위험 항목 승인 완료 | 발송 스케줄 생성 금지 |

신뢰도 점수는 사실의 확률이 아니라 내부 처리 우선순위와 발송 제한을 위한 워크플로 점수다. 점수만으로 자동 확정하지 않는다.

| 구성 | 배점 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 출처 권위 | 0~40 | A 40, B 30, C 15, D 5 |
| 정책상태 명확성 | 0~25 | 공포·시행 25, 예고 15, 논의 5 |
| 교차검증 | 0~20 | 공식 근거 2개 이상 20 |
| 최신성·버전 | 0~10 | 최근 재확인·변경없음 |
| 전문가 검수 | 0~5 | 승인 완료 5 |

우선순위 표기 MUST는 MVP 인수 필수, SHOULD는 MVP 범위 내 우선 구현하되 일정에 따라 조정, COULD는 2단계 후보입니다.

| ID | 기능 | 요구사항 | 우선 | 인수 포인트 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-SRC-001 | 출처 레지스트리 | 출처명, 등급, 도메인, 수집방식, 주기, 활성상태, 이용조건, 담당자를 관리한다. | MUST | 관리자가 추가·중지·재개 가능 |
| FR-SRC-002 | 수집 스케줄 | 출처별 최소 1시간 단위 또는 일 단위 스케줄을 설정한다. | MUST | 중복 실행 방지 |
| FR-SRC-003 | 수집 실행 이력 | 시작·종료·건수·오류·응답코드·파서버전을 저장한다. | MUST | 실패 원인 조회 |
| FR-SRC-004 | 신규·변경 판정 | URL, ID, 해시, ETag를 이용해 신규/변경/동일을 구분한다. | MUST | 멱등성 보장 |
| FR-SRC-005 | 첨부파일 수집 | PDF/HWP/HWPX/DOCX/XLSX를 저장하고 MIME·해시·악성파일 검사 상태를 기록한다. | MUST | 실패 시 원문 링크 유지 |
| FR-SRC-006 | 수동 등록 | 운영자가 URL, 파일, 텍스트로 원문을 등록할 수 있다. | MUST | 등록자 로그 |
| FR-SRC-007 | 재수집 | 선택 항목 또는 출처 전체를 재수집할 수 있다. | SHOULD | 기존 버전 보존 |
| FR-NRM-001 | 본문 정규화 | 메뉴·광고·반복문구를 제거하고 문단 구조를 보존한다. | MUST | 원문 대비 확인 화면 |
| FR-NRM-002 | 문서 메타 추출 | 기관, 문서번호, 발표일, 시행일 후보, 첨부파일을 추출한다. | MUST | 불확실 필드는 null |
| FR-NRM-003 | 중복 클러스터 | 관련 원문을 정책 클러스터로 묶고 대표 콘텐츠를 지정한다. | MUST | 수동 해제 가능 |
| FR-NRM-004 | 버전 관리 | 본문·첨부·메타 변경 시 새 버전을 생성하고 diff를 제공한다. | MUST | 이전 버전 조회 |
| FR-VER-001 | 출처 연결 | 가공 콘텐츠에 다수 원문을 역할별로 연결한다. | MUST | primary/secondary/reference |
| FR-VER-002 | 정책상태 관리 | 법적 상태 코드를 선택하고 근거 출처와 상태일자를 저장한다. | MUST | 상태 전이 로그 |
| FR-VER-003 | 날짜 구분 | 발표일, 공포일, 시행일, 신청기간, 마감일을 별도 저장한다. | MUST | UI에서 혼동 없이 표시 |
| FR-VER-004 | 적용대상 근거 | 대상·제외·경과조치마다 근거 문단 또는 출처를 연결한다. | MUST | 근거 없는 확정 금지 |
| FR-VER-005 | 신뢰도 산정 | 설정된 규칙으로 점수를 산정하되 수동 조정 사유를 기록한다. | SHOULD | 점수 내역 조회 |
| FR-AI-001 | 구조화 추출 | 원문으로부터 정의된 JSON 스키마를 생성한다. | MUST | 스키마 검증 통과 |
| FR-AI-002 | 사업자용 요약 | 한 줄 요약, 달라지는 점, 영향, 행동사항을 생성한다. | MUST | 근거 없는 수치 금지 |
| FR-AI-003 | 정책상태 제안 | 상태를 제안하고 evidence를 반환한다. | MUST | 자동 확정 금지 |
| FR-AI-004 | 태그 제안 | 세목, 사업자 유형, 업종, 지역, 직원유무, 중요도를 제안한다. | MUST | 운영자 수정 가능 |
| FR-AI-005 | 불확실성 표시 | 정보가 없거나 충돌하면 null 및 warning을 반환한다. | MUST | 추정값 생성 금지 |
| FR-AI-006 | 모델 이력 | 모델명, 프롬프트 버전, 입력 해시, 출력, 비용, 지연시간을 저장한다. | MUST | 재현 가능 |
| FR-AI-007 | 재분석 | 프롬프트·모델 변경 후 선택 콘텐츠를 재분석한다. | SHOULD | 기존 출력 보존 |
| FR-CMS-001 | 검수 큐 | 중요도·마감일·신뢰도·위험도 기준으로 검수 우선순위를 제공한다. | MUST | 필터·정렬 |
| FR-CMS-002 | 원문 대조 | 원문·첨부·AI 결과·편집본을 한 화면에서 비교한다. | MUST | 근거 바로가기 |
| FR-CMS-003 | 승인·반려 | 전문가가 승인, 수정승인, 반려와 사유를 기록한다. | MUST | 승인자·시각 저장 |
| FR-CMS-004 | 필드 잠금 | 승인 후 주요 필드는 잠기며 재승인 없이 수정할 수 없다. | MUST | 권한 예외 기록 |
| FR-CMS-005 | 정정 관리 | 오류·변경 사유, 영향 범위, 대체 문구, 재발송 여부를 관리한다. | MUST | 원본과 상호 링크 |
| FR-CMS-006 | 미리보기 | 웹·이메일·알림톡·SMS별 발송 미리보기를 제공한다. | MUST | 테스트 발송 |
| FR-PER-001 | 사업자 프로필 | 사업자유형, 과세유형, 업종, 지역, 직원수, 매출구간, 관심세목을 저장한다. | MUST | 필수 최소화 |
| FR-PER-002 | 관련성 규칙 | 콘텐츠 태그와 사용자 프로필을 규칙 기반으로 매칭한다. | MUST | 매칭 이유 표시 |
| FR-PER-003 | 우선순위 랭킹 | 긴급도, 마감임박, 관련성, 사용자 행동을 반영해 정렬한다. | SHOULD | 규칙 설명 가능 |
| FR-DLV-001 | 발송 캠페인 | 긴급·일일·주간 캠페인을 생성하고 대상·채널·시간을 설정한다. | MUST | 예약·취소 |
| FR-DLV-002 | 이메일 발송 | 템플릿, 수신거부, 추적, 반송 처리를 지원한다. | MUST | 실패 재시도 |
| FR-DLV-003 | 알림톡·문자 어댑터 | 공급자를 교체 가능한 인터페이스로 구현한다. | SHOULD | 템플릿 ID 관리 |
| FR-DLV-004 | 중복 발송 방지 | 동일 사용자·콘텐츠·캠페인의 중복 발송을 방지한다. | MUST | idempotency key |
| FR-DLV-005 | 정정 재발송 | 영향 대상만 재선정해 정정 메시지를 발송한다. | MUST | 정정 이력 |
| FR-USR-001 | 오늘의 브리핑 | 사용자에게 관련 콘텐츠를 중요도와 마감일 순으로 보여준다. | MUST | 원문·상태 표시 |
| FR-USR-002 | 콘텐츠 상세 | 요약, 대상, 시행일, 행동사항, 출처, 검수상태를 표시한다. | MUST | 공식 원문 링크 |
| FR-USR-003 | 저장·읽음 | 사용자가 저장, 읽음, 관심없음을 표시할 수 있다. | SHOULD | 개인화 피드백 |
| FR-USR-004 | 수신설정 | 채널·빈도·주제별 수신동의와 철회를 관리한다. | MUST | 즉시 반영 |
| FR-USR-005 | 상담신청 | 콘텐츠 맥락을 포함한 상담 요청을 생성한다. | SHOULD | 관리자 후속상태 |
| FR-ADM-001 | RBAC | 시스템관리자, 운영자, 검수자, B2B관리자 권한을 분리한다. | MUST | API 권한 검증 |
| FR-ADM-002 | 감사로그 | 조회 제외 모든 주요 변경과 발송행위를 기록한다. | MUST | 변조 방지 |
| FR-ADM-003 | 대시보드 | 수집실패, 검수적체, 발송결과, 정정건을 요약한다. | MUST | 기간 필터 |
| FR-ADM-004 | 설정관리 | 태그, 점수, 위험도, 템플릿, 발송 제한을 관리한다. | MUST | 변경 이력 |
| FR-B2B-001 | 테넌트 | 화이트라벨 고객을 논리적으로 분리한다. | SHOULD | tenant_id 격리 |
| FR-B2B-002 | 브랜드 설정 | 로고, 색상, 발신자, 상담 연결정보를 설정한다. | SHOULD | 기본 템플릿 상속 |
| FR-BIL-001 | 구독 상태 | 무료·개인·법인·B2B 플랜과 유효기간을 관리한다. | COULD | MVP 후반 또는 2단계 |

| ID | 영역 | 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| NFR-001 | 가용성 | MVP 월 99.5% 이상. 계획 점검 제외. |
| NFR-002 | 성능 | 일반 API P95 800ms 이내, 검색 P95 1.5초 이내(외부 API 대기 제외). |
| NFR-003 | 수집 처리량 | 일 10,000건 원문 메타와 2,000건 첨부파일을 확장 가능하게 설계. |
| NFR-004 | 발송 처리량 | 시간당 50,000건까지 공급자 제한에 맞춘 배치·스로틀링 지원. |
| NFR-005 | 멱등성 | 수집, AI 분석, 캠페인 생성, 발송 요청은 idempotency key를 지원. |
| NFR-006 | 데이터 보존 | 원문·버전·감사로그·발송본 최소 5년을 기본안으로 하되 법률 검토 후 확정. |
| NFR-007 | 보안 | TLS, 저장 암호화, 비밀키 분리, 최소권한, 관리자 MFA. |
| NFR-008 | 개인정보 | 수집 최소화, 목적·보유기간 관리, 수신동의 이력, 파기·탈퇴 지원. |
| NFR-009 | 감사성 | 누가 언제 무엇을 변경·승인·발송했는지 추적 가능. |
| NFR-010 | 설명가능성 | 개인화 결과와 정책상태·신뢰도 산정 근거를 운영자에게 표시. |
| NFR-011 | 관측성 | 구조화 로그, 메트릭, 트레이스, 오류 알림, 비용 지표. |
| NFR-012 | 복구 | DB 일일 백업, 시점복구, 객체 스토리지 버전관리, 분기별 복구훈련. |
| NFR-013 | 접근성 | 웹 접근성 기본 준수, 키보드 탐색, 명확한 상태 라벨. |
| NFR-014 | 브라우저 | 최근 2개 주요 버전의 Chrome, Edge, Safari 모바일 웹. |
| NFR-015 | 저작권 | 뉴스 전문 재배포 금지. 제목·메타·짧은 요약과 원문 링크 중심. |

그림 2. TaxBriefing 시스템 구성

| 계층 | 권장안 | 대안/비고 |
| --- | --- | --- |
| 웹 프론트 | Next.js 기반 반응형 웹 | Vue/Nuxt 가능. 관리자와 사용자 앱 분리 가능 |
| API | Python FastAPI | AI·문서처리 생태계 활용. NestJS 대안 |
| DB | PostgreSQL | JSONB, 전문검색, pgvector 선택 |
| 비동기 처리 | Redis + Celery/RQ 계열 | 관리형 큐(SQS/PubSub)로 교체 가능 |
| 객체 저장 | S3 호환 스토리지 | 원문, 첨부, 발송 스냅샷 |
| 검색 | 초기 PostgreSQL FTS | 규모 증가 시 OpenSearch |
| 배포 | 컨테이너 + 한국 리전 클라우드 | AWS 서울/NCP/GCP 등 사업조건에 맞춤 |
| 인증 | OIDC/JWT + 관리자 MFA | B2B SSO는 2단계 |
| 모니터링 | OpenTelemetry + 로그/메트릭 서비스 | Sentry 등 오류 추적 |
| CI/CD | Git 기반 테스트·마이그레이션·배포 | dev/staging/prod 분리 |

| 컴포넌트 | 책임 |
| --- | --- |
| source-registry | 출처 설정, 이용조건, 수집주기, 어댑터 버전 |
| collector-worker | 목록·상세·첨부 수집, 재시도, rate limit |
| document-processor | 텍스트 추출, 메타데이터, 해시, 파일 검사 |
| dedup-cluster | 동일문서·동일정책 클러스터링 |
| verification-service | 근거 연결, 정책상태, 검증 게이트, 신뢰도 |
| ai-analysis-service | 구조화 추출, 요약, 영향분석, 태그 |
| editorial-cms | 원문 대조, 편집, 검수, 승인, 정정 |
| profile-service | 사용자·사업자 프로필과 동의 |
| personalization-service | 규칙 기반 대상선정·정렬 |
| delivery-service | 캠페인, 템플릿, 채널 어댑터, 결과 수집 |
| analytics-service | 열람·클릭·반송·상담·전환 지표 |
| audit-service | 불변 감사 이벤트와 관리자 조회 |

스케줄러가 출처 수집 작업을 큐에 등록한다.

수집기는 원문과 첨부를 저장하고 raw_content 버전을 생성한다.

정규화·중복 서비스가 동일문서와 관련 정책을 판별한다.

검증 서비스가 공식 근거 연결 여부와 정책상태 후보를 계산한다.

AI 서비스가 구조화 결과를 생성하고 스키마·근거 검증을 수행한다.

CMS 검수자가 원문을 대조하고 승인한다.

개인화 엔진이 수신 대상과 우선순위를 계산한다.

발송 서비스가 채널별 메시지를 생성하고 공급자에 전달한다.

발송 후 정책 원문을 재확인하고 변경 시 정정 플로우를 실행한다.

| 실패 지점 | 재시도 | 최종 처리 |
| --- | --- | --- |
| HTTP 수집 오류 | 지수 백오프 3~5회, 출처 rate limit 준수 | dead-letter 큐 및 운영 알림 |
| 파서 오류 | 동일 원문을 새 파서 버전으로 재처리 | 원문 링크와 수동 입력 제공 |
| 파일 추출 오류 | 형식별 대체 추출기 1회 | 검수자에게 파일 직접 확인 요청 |
| AI 오류·스키마 실패 | 동일 입력 최대 2회, 보수적 모델 대체 | AI 미사용 수동 편집 |
| 발송 공급자 오류 | 공급자 정책 내 재시도 | 대체 채널 또는 실패 리포트 |
| 정정 실패 | 고우선 운영 알림 | 수동 캠페인 생성 |

| 테이블 | 책임 |
| --- | --- |
| sources | 출처 레지스트리 |
| source_runs | 수집 실행 이력 |
| raw_contents | 원문 논리 항목 |
| raw_content_versions | 원문 버전과 해시 |
| attachments | 첨부파일 메타·저장경로 |
| policy_clusters | 동일 정책 묶음 |
| content_sources | 가공 콘텐츠와 원문 근거 관계 |
| tax_contents | 사업자용 콘텐츠 |
| content_versions | 편집·발송 버전 |
| content_evidence | 필드별 근거 위치 |
| reviews | 검수·승인·반려 |
| corrections | 정정과 영향범위 |
| tags | 세목·업종·대상·지역 태그 |
| content_tags | 콘텐츠 태그 |
| users | 계정 |
| business_profiles | 사업자 개인화 프로필 |
| consents | 수신·개인정보 동의 이력 |
| campaigns | 발송 캠페인 |
| campaign_recipients | 대상 선정 스냅샷 |
| deliveries | 채널별 발송 결과 |
| engagement_events | 열람·클릭·저장 이벤트 |
| consultation_requests | 상담 요청 |
| tenants | B2B 테넌트 |
| audit_logs | 감사 이벤트 |

source 1:N source_runs, raw_contents

raw_content 1:N raw_content_versions, attachments

policy_cluster N:M raw_contents

tax_content N:M raw_contents through content_sources

tax_content 1:N content_versions, reviews, corrections

tax_content N:M tags

user 1:N business_profiles, consents, deliveries

campaign N:M users through campaign_recipients

delivery N:1 content_version 또는 캠페인 메시지 스냅샷

| 엔터티 | 필드 | 규칙 |
| --- | --- | --- |
| tax_contents | legal_status | 정책 법적 상태 enum |
| tax_contents | workflow_status | 내부 처리 상태 enum |
| tax_contents | risk_level | LOW/MEDIUM/HIGH/CRITICAL |
| tax_contents | effective_date | 원문 확인 없으면 null |
| tax_contents | source_confidence | 0~100 워크플로 점수 |
| content_sources | role | PRIMARY/SECONDARY/REFERENCE |
| content_evidence | field_name | effective_date, affected_users 등 구조화 필드명 |
| content_evidence | locator | 문단번호·페이지·텍스트 오프셋 |
| reviews | decision | APPROVE/APPROVE_WITH_EDIT/REJECT |
| deliveries | idempotency_key | 사용자·캠페인·채널 단위 유일 |
| audit_logs | before/after | 민감정보는 마스킹하고 변경 요약 보존 |

부속 SQL 상세 테이블·인덱스·제약조건 초안은 TaxBriefing_schema.sql 파일을 기준으로 검토합니다.

기본 경로: /api/v1

JSON UTF-8, 시간은 ISO 8601 UTC 저장·사용자 표시 시 Asia/Seoul 변환

목록 API는 cursor pagination 권장

쓰기 요청은 Idempotency-Key 헤더 지원

오류 응답은 code, message, details, trace_id 포함

관리자 API는 역할 기반 권한과 감사로그 필수

낙관적 잠금은 version 또는 If-Match 사용

| Method | Path | 설명 |
| --- | --- | --- |
| GET | /sources | 출처 목록·상태 |
| POST | /sources | 출처 등록 |
| POST | /sources/{id}/runs | 수집 실행 |
| GET | /raw-contents | 원문 검색 |
| GET | /raw-contents/{id} | 원문·버전·첨부 조회 |
| POST | /raw-contents/manual | 수동 원문 등록 |
| POST | /policy-clusters | 정책 클러스터 생성·병합 |
| POST | /analyses | AI 분석 요청 |
| GET | /analyses/{id} | 분석 결과·근거·경고 |
| POST | /contents | 가공 콘텐츠 생성 |
| PATCH | /contents/{id} | 콘텐츠 수정 |
| POST | /contents/{id}/submit-review | 검수 요청 |
| POST | /contents/{id}/reviews | 승인·반려 |
| POST | /contents/{id}/corrections | 정정 생성 |
| GET | /feed | 사용자 맞춤 브리핑 |
| GET | /contents/{id}/public | 사용자 콘텐츠 상세 |
| PUT | /me/business-profile | 사업자 프로필 수정 |
| PUT | /me/preferences | 수신설정 수정 |
| POST | /campaigns | 캠페인 생성 |
| POST | /campaigns/{id}/preview | 대상·메시지 미리보기 |
| POST | /campaigns/{id}/schedule | 예약 |
| POST | /campaigns/{id}/cancel | 취소 |
| GET | /deliveries | 발송결과 |
| POST | /consultations | 상담신청 |
| GET | /admin/dashboard | 운영 지표 |

POST /api/v1/contents/{content_id}/reviews

{
  "decision": "APPROVE_WITH_EDIT",
  "legal_status": "PROMULGATED",
  "risk_level": "HIGH",
  "review_note": "시행일과 경과조치 원문 확인 완료",
  "checked_source_ids": ["srcver_01", "srcver_02"]
}

부속 OpenAPI 요청·응답 스키마와 인증 구조 초안은 TaxBriefing_openapi_draft.yaml을 검토합니다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 허용 | 원문 요약, 구조화 추출, 상태 후보, 대상·태그 후보, 변경점 비교, 경고 생성 |
| 조건부 | 사업자 영향과 행동사항은 원문 및 검증된 규칙에 근거할 때만 생성 |
| 금지 | 세액 확정, 개인별 법률·세무 판단, 원문에 없는 숫자·날짜·예외·기관명 생성 |
| 필수 | 모든 주요 필드에 evidence 또는 missing_reason 반환 |
| 필수 | 충돌·불명확·추정이 필요한 경우 null과 warning 반환 |
| 필수 | 검토·발의·예고를 시행 확정으로 표현하지 않음 |

대표 원문과 관련 공식 원문 목록

원문별 출처 등급, 기관, 게시일, 수집일, URL

첨부파일 추출 텍스트와 페이지 또는 문단 위치

기존 콘텐츠가 있으면 이전 버전과 diff

현재 기준일과 사용자 표시 시간대

정책 상태 enum과 태그 사전

출력 JSON Schema와 금지 규칙

| 필드 | 설명 |
| --- | --- |
| title | 사업자용 제목 |
| one_line_summary | 한 줄 요약 |
| legal_status | 정책 법적 상태 후보 |
| announcement_date | 발표일 |
| promulgation_date | 공포일 |
| effective_date | 시행일 |
| application_period | 신청기간 |
| affected_users | 적용 대상 |
| excluded_users | 제외 대상 |
| changes | 기존 대비 변경점 |
| business_impact | 세금·비용·신고·노무 영향 |
| required_actions | 지금 해야 할 일 |
| deadlines | 마감·신고 일정 |
| risk_level | 콘텐츠 위험도 |
| topics | 세목·정책 분야 |
| warnings | 충돌·불확실·추가검토 |
| evidence | 필드별 source_version_id와 locator |

JSON Schema 검증 실패 시 저장하되 검수 큐에 표시하고 자동 진행 금지

날짜가 원문에 존재하지 않으면 null이어야 함

PROMULGATED/EFFECTIVE 상태는 A등급 근거 없이는 통과 금지

HIGH/CRITICAL 위험도는 전문가 승인 필수

evidence가 없는 required_actions는 자동 삭제 또는 검수 경고

두 원문이 충돌하면 conflict 항목을 생성하고 어느 쪽도 임의 선택하지 않음

모델 출력은 HTML을 직접 생성하지 않고 구조화 데이터에서 채널 템플릿으로 렌더링

| 항목 | 저장값 |
| --- | --- |
| prompt_template_id | 템플릿 ID |
| prompt_version | semantic version |
| model_provider/model | 제공자와 모델명 |
| input_hash | 정규화 입력 해시 |
| schema_version | 출력 스키마 버전 |
| temperature/settings | 재현 설정 |
| token_usage/cost | 비용 |
| latency_ms | 지연시간 |
| validation_result | 스키마·정책 게이트 결과 |

부속 JSON Schema 정확한 AI 출력 계약은 TaxBriefing_ai_output_schema.json 파일을 사용합니다.

| ID | 화면 | 핵심 구성 |
| --- | --- | --- |
| A-01 | 운영 대시보드 | 수집 실패, 신규 원문, 검수 적체, 오늘 발송, 정정 경고 |
| A-02 | 출처 관리 | 출처 설정, 주기, 어댑터, 최근 성공, 중지 |
| A-03 | 수집 원문 목록 | 신규/변경/중복, 기관, 일자, 출처등급, 처리상태 |
| A-04 | 원문 상세 | 원문·첨부·버전 diff·관련 정책 클러스터 |
| A-05 | 검수 편집기 | 원문 대조, AI JSON, 사용자 문구, 근거, 승인 |
| A-06 | 콘텐츠 목록 | 상태, 위험도, 시행일, 마감일, 발송 이력 |
| A-07 | 캠페인 | 대상 조건, 콘텐츠 선택, 채널, 미리보기, 예약 |
| A-08 | 정정 센터 | 변경 탐지, 영향 대상, 정정 메시지, 재발송 |
| A-09 | 사용자·사업자 | 프로필, 동의, 발송·상담 이력 |
| A-10 | 분석 | 열람·클릭·반송·상담·전환 |
| A-11 | 설정 | 태그, 상태, 점수, 템플릿, RBAC, 테넌트 |
| A-12 | 감사로그 | 변경자, 객체, 전후값, trace_id |

| ID | 화면 | 핵심 구성 |
| --- | --- | --- |
| U-01 | 온보딩 | 사업자 유형·과세유형·업종·지역·직원수·관심정보와 수신동의 |
| U-02 | 오늘의 브리핑 | 긴급/중요/참고, 마감임박, 내게 해당되는 이유 |
| U-03 | 콘텐츠 상세 | 현재 기준, 변경 예정, 대상, 날짜, 행동, 출처, 검수 배지 |
| U-04 | 일정 | 신고·납부·지원사업 마감 캘린더 |
| U-05 | 저장함 | 저장한 콘텐츠와 후속 업데이트 |
| U-06 | 알림 설정 | 채널, 빈도, 주제, 야간 제한, 수신철회 |
| U-07 | 상담 | 관련 콘텐츠를 첨부한 상담 요청 |
| U-08 | 계정 | 사업장·담당자·구독 상태 |

상태 배지: 시행 중 / 공포 / 입법예고 / 발의 등

사업자용 제목과 한 줄 요약

내게 해당되는 이유

현재 적용 기준

변경 또는 예정 내용

시행일·마감일·신청기간

사업자 영향

지금 해야 할 일

전문가 확인이 필요한 항목

공식 출처와 최종 확인시각

정정·업데이트 이력

상담신청

확정되지 않은 상태에는 노란색 경고 문구와 “시행 확정 아님” 표시

현재 기준과 변경 예정 내용을 같은 문단에 혼합하지 않음

시행일이 없으면 “시행일 확인 필요”로 표시하고 임의 날짜 금지

공식 출처 링크를 접지 않고 상세 화면에서 바로 제공

AI 생성 여부보다 전문가 검수 상태를 더 우선적으로 표시

중대한 정정은 기존 콘텐츠 상단에도 배너 표시

| 규칙 축 | 예시 |
| --- | --- |
| 사업자 유형 | 개인사업자, 법인, 프리랜서, 비영리 |
| 과세 유형 | 일반과세, 간이과세, 면세 |
| 세목 | 부가세, 소득세, 법인세, 원천세, 지방세 |
| 업종 | 음식, 온라인판매, 제조, 병의원, 임대, 서비스 |
| 고용 | 직원 없음, 1~4명, 5명 이상 |
| 지역 | 전국, 시도, 시군구 |
| 기업 규모 | 매출구간, 중소기업 여부 |
| 관심 | 지원사업, 정책자금, 노무, 신고일정 |

| 항목 | 가중치 예시 |
| --- | --- |
| 직접 대상 일치 | +40 |
| 세목/주제 일치 | +20 |
| 업종 일치 | +15 |
| 지역 일치 | +15 |
| 마감 7일 이내 | +20 |
| 사용자 관심/저장 행동 | +5 |
| 명시적 제외 대상 | -100 |
| 읽음 후 관심없음 | -20 |

실제 가중치는 운영 데이터로 조정하며, 초기에는 규칙 기반으로 시작한다. 모델 기반 추천을 도입하더라도 명시적 제외와 법적 상태 제한을 우선한다.

| 유형 | 조건 | 발송 |
| --- | --- | --- |
| 긴급 | 신고기한 변경, 시스템 장애, 중대 시행 변경 | 승인 즉시. 야간 정책 예외는 운영 승인 |
| 일일 | 지난 24시간 승인 콘텐츠 | 평일 아침 또는 사용자 설정 |
| 주간 | 발의·예고·해설·동향 | 주 1회 |
| 마감 알림 | 사용자 관련 마감 D-7/D-1 | 중복 방지 |
| 정정 | 오류 또는 정책 변경 | 영향 대상에게 즉시 또는 우선 발송 |

이메일: 상세 브리핑, 원문 링크, 수신거부 링크 필수

알림톡: 승인된 템플릿과 변수만 사용, 상세는 웹 링크

SMS: 긴급·마감 중심, 최소 정보와 수신거부 안내

웹: 전체 근거와 정정 이력을 보존하는 기준 화면

각 채널의 발송 내용은 content_version과 campaign_message_snapshot으로 고정 저장

| 플랜 | 기능 |
| --- | --- |
| 무료 | 일반 브리핑, 주요 신고일정, 제한된 주제 |
| 개인사업자 | 업종·지역 맞춤, 마감 알림, 저장·상담 |
| 법인 | 다중 담당자, 원천세·노무, 주간 리포트 |
| 세무사무소 B2B | 화이트라벨, 고객그룹, 상담전환, 성과분석 |
| 엔터프라이즈 | SSO, API, 전용 출처·템플릿, SLA |

| 등급 | 예시 | 통제 |
| --- | --- | --- |
| 공개 | 정부 원문, 공개 정책정보 | 출처·라이선스 메타 유지 |
| 내부 | AI 프롬프트, 운영 메모, 검수 기록 | 직원 권한 제한 |
| 개인정보 | 이름, 이메일, 전화, 사업자 프로필 | 암호화, 목적·보유기간, 접근로그 |
| 민감 운영정보 | API 키, 발송 공급자 키 | Secret Manager, DB 저장 금지 |
| 감사 데이터 | 승인·수정·발송 이력 | 삭제 제한, 무결성 보호 |

| 역할 | 허용 | 금지 |
| --- | --- | --- |
| VIEWER | 운영현황·콘텐츠 조회 | 수정·발송 |
| EDITOR | 원문 연결·콘텐츠 편집 | 최종 승인 |
| REVIEWER | 검수·승인·반려 | 권한·출처 설정 |
| CAMPAIGN_MANAGER | 대상·템플릿·예약발송 | 전문가 승인 우회 |
| TENANT_ADMIN | 자사 브랜드·고객그룹 | 다른 테넌트 조회 |
| SYSTEM_ADMIN | 출처·권한·시스템 설정 | 검수 책임 자동 대체 불가 |

관리자 MFA와 비정상 로그인 알림

API 인증·인가를 각 엔드포인트에서 검증

DB와 객체스토리지 저장 암호화, TLS 전송

개인정보·토큰·비밀키 로그 마스킹

파일 업로드 MIME 확인, 크기 제한, 악성파일 검사, 실행 금지

SQL/HTML 인젝션 방지와 출력 이스케이프

외부 URL 수집 시 SSRF 방지: 허용 도메인, 사설 IP 차단, 리다이렉트 제한

테넌트 ID 기반 데이터 격리와 테스트

관리자 다운로드와 대량조회 감사로그

정기 취약점 점검과 의존성 스캔

서비스 제공 동의와 마케팅 수신동의를 구분

이메일·알림톡·SMS 채널별 동의 시각과 문구 버전 저장

철회 즉시 미래 캠페인 대상에서 제외

탈퇴·파기 요청 처리와 법정 보존 데이터 분리

사업자 프로필은 개인화를 위한 최소 항목만 수집

개인정보보호법, 전자적 광고 규정, 통신사·채널 정책은 출시 전 법률 검토

| 영역 | 지표 |
| --- | --- |
| 수집 | 출처별 성공률, 신규·변경 건수, 평균 지연, 파서 오류 |
| 검증 | 미검증 건수, A/B 근거 연결률, 상태 불명 건수 |
| AI | 스키마 통과율, 경고율, 재분석률, 비용, 지연 |
| 검수 | 대기 건수, 평균 처리시간, 반려율, 검수자 부하 |
| 발송 | 성공, 반송, 수신거부, 공급자 오류, 지연 |
| 사용 | 열람, 클릭, 저장, 상담, 관심없음 |
| 품질 | 정정 건수, 중대 오류, 원인, 재발방지 |

| 등급 | 조건 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 잘못된 고위험 세무정보 대량 발송, 개인정보 유출 의심 | 즉시 발송중지, 책임자 호출, 영향분석, 정정·신고 검토 |
| P2 | 주요 출처 6시간 이상 수집 실패, 발송 성공률 급락 | 1시간 내 대응 |
| P3 | 단일 출처 파서 오류, AI 스키마 실패 증가 | 영업일 내 수정 |
| P4 | 개선 요청, 비핵심 UI 문제 | 백로그 |

오류 또는 변경 신고 접수

콘텐츠·발송 영향 범위 잠금

전문가가 사실과 위험도 판정

정정본과 차이 설명 작성

영향 대상 추출과 채널 선택

정정 승인 후 재발송

기존 웹 콘텐츠에 정정 배너와 버전 표시

원인분석 및 규칙·프롬프트·검수체계 개선

DB 자동 백업과 시점복구 활성화

객체 스토리지 버전관리와 수명주기 정책

배포 전 마이그레이션 백업

분기별 복구 테스트와 결과 기록

RPO 24시간 이하, RTO 4시간 이하를 MVP 기준안으로 설정 후 사업 요구에 따라 강화

| 레벨 | 대상 |
| --- | --- |
| 단위 | 파서, 해시, 상태 전이, 점수, 개인화 규칙, 템플릿 |
| 통합 | 수집→저장→AI→검수→발송 흐름, 공급자 샌드박스 |
| 계약 | OpenAPI와 JSON Schema, 채널 변수 |
| E2E | 관리자 승인과 사용자 수신·조회·수신거부 |
| 데이터 품질 | 날짜·기관·문서번호·상태·근거 정확성 |
| 보안 | RBAC, 테넌트 격리, SSRF, 업로드, 인증 |
| 성능 | 수집 배치, 피드 조회, 대량 대상 선정·발송 |
| 복구 | 백업 복원, 큐 재처리, 중복 발송 방지 |

| ID | 인수 조건 |
| --- | --- |
| AT-01 | 동일 게시물을 3회 수집해도 raw_content는 1개이고 실행이력만 증가한다. |
| AT-02 | 원문 본문이 변경되면 새 raw_content_version과 diff가 생성된다. |
| AT-03 | 뉴스만 연결된 콘텐츠는 승인·발송할 수 없다. |
| AT-04 | 입법예고 콘텐츠가 “시행 중”으로 표시되지 않는다. |
| AT-05 | 시행일 근거가 없으면 AI 출력 effective_date는 null이다. |
| AT-06 | HIGH 위험도 콘텐츠는 REVIEWER 승인 없이는 캠페인에 포함되지 않는다. |
| AT-07 | 승인 후 본문 수정 시 승인상태가 해제되고 재검수 큐로 이동한다. |
| AT-08 | 명시적 제외 대상 사용자는 캠페인 대상에서 제거된다. |
| AT-09 | 동일 idempotency key로 발송 요청해도 사용자당 1건만 전송된다. |
| AT-10 | 수신철회 사용자는 예약 캠페인 실행 시 최종 대상에서 제외된다. |
| AT-11 | 정정본 승인 후 기존 수신자 중 영향 대상에게만 재발송된다. |
| AT-12 | 관리자는 누가 어떤 근거를 확인하고 승인했는지 조회할 수 있다. |
| AT-13 | 테넌트 관리자는 다른 테넌트의 사용자·발송정보를 볼 수 없다. |
| AT-14 | 수집 대상 URL이 사설 IP로 리다이렉트되면 차단된다. |
| AT-15 | DB 복원 후 최근 승인 콘텐츠와 발송 이력이 일치한다. |

세법 개정 공포 사례

법안 발의만 된 사례

입법예고 후 내용이 변경된 사례

발표일과 시행일이 다른 사례

경과조치가 있는 사례

지원사업 조기마감 사례

뉴스와 공식자료 제목이 다른 사례

서로 충돌하는 정부 설명자료 사례

적용대상과 제외대상이 복잡한 사례

원문에 시행일이 없는 사례

초기 골든셋은 세무전문가가 최소 100건을 라벨링하고, 날짜·상태·대상·행동사항·근거 정밀도를 별도로 측정한다. 자동 점수 외에 전문가 오류등급을 기록한다.

| 주차 | 주요 산출물 |
| --- | --- |
| 1~2 | 상세 요구 확정, 화면흐름, 출처 기술조사, 데이터 계약 |
| 3~4 | 인증·DB·출처 레지스트리·수동등록·객체저장 |
| 5~6 | 수집 어댑터, 첨부 처리, 버전·중복·클러스터 |
| 7~8 | AI 분석, JSON Schema, 검수 CMS, 근거 연결 |
| 9~10 | 사용자 피드, 프로필, 이메일 캠페인, 정정 |
| 11 | 통합·보안·성능·데이터 품질 테스트 |
| 12 | 전문가 UAT, 운영 매뉴얼, 배포, 초기 모니터링 |

| 역할 | 권장 투입 | 책임 |
| --- | --- | --- |
| 제품책임자 | 1 | 우선순위, 의사결정, 인수 |
| 세무전문가 | 1~2 | 상태·해석·골든셋·최종 검수 |
| 백엔드 | 2 | 수집, API, DB, 발송, 보안 |
| 프론트엔드 | 1 | 관리자·사용자 웹 |
| AI/데이터 | 1 | 문서처리, 프롬프트, 평가, 중복 |
| QA | 0.5~1 | 시나리오, 회귀, 데이터 품질 |
| DevOps | 0.5 | CI/CD, 모니터링, 백업 |

| 리스크 | 영향 | 완화 |
| --- | --- | --- |
| 공식 사이트 구조 변경 | 수집 중단 | 출처별 어댑터 분리, 실패 알림, 수동등록 |
| API·자동수집 이용제한 | 범위 축소 | 사전 이용조건 확인, RSS·메일·수동 대체 |
| HWP·스캔 PDF 추출 실패 | 핵심 조항 누락 | 파일 직접보기, 대체 추출기, 수동 검수 |
| AI 환각·날짜 오인 | 잘못된 발송 | Schema, evidence, null 우선, 전문가 승인 |
| 정책 단계 혼동 | 신뢰 훼손 | 법적상태 enum, A등급 게이트, UI 경고 |
| 저작권 이슈 | 법적 위험 | 뉴스 전문 저장·재배포 최소화, 링크와 자체 요약 |
| 검수 병목 | 발송 지연 | 위험도 큐, SLA, 저위험 템플릿 |
| 발송 채널 심사 지연 | 출시 지연 | 이메일 우선 MVP, 알림톡 병행 준비 |
| 개인정보·광고동의 미비 | 규제 위험 | 법률 검토, 동의 버전·철회 기록 |

[ ] MVP 출처 10~15개와 수집 방식 확정

[ ] 이메일 발송 공급자와 발신 도메인 확정

[ ] 세무전문가 검수 책임자와 SLA 확정

[ ] 사용자 프로필 필수항목·동의문구 확정

[ ] 클라우드·도메인·개발/스테이징/운영 계정 준비

[ ] OpenAPI·DB·AI Schema 검토 승인

[ ] 골든셋 100건 준비 계획 확정

[ ] UAT와 정정 모의훈련 일정 확정

정부 조직 개편, 사이트 개편, 도메인 변경이 발생할 수 있으므로 출처명과 URL을 코드에 하드코딩하지 않고 sources 테이블에서 관리한다. 아래는 기준일 현재 초기 조사 대상이다.

| 등급 | 출처 | 수집 내용 | 대표 URL | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 국가법령정보센터 | 법률·시행령·시행규칙·현행/시행예정 | https://www.law.go.kr | 법령 API·공개 방식 기술조사 |
| A | 대한민국 전자관보 | 법률·명령 공포, 고시, 관보 PDF | https://www.gwanbo.go.kr | 관보 검색·첨부 수집 |
| A | 국민참여입법센터 | 정부 입법·행정예고, 진행상태 | https://opinion.lawmaking.go.kr | 목록·상세·첨부 |
| A | 국회 의안정보시스템 | 의안 발의·심사·의결 | https://likms.assembly.go.kr/bill | 의안번호 기반 |
| A/B | 국세법령정보시스템 | 조세법령, 해석례, 판례·결정례 | https://taxlaw.nts.go.kr | 검색·원문 연결 |
| B | 국세청 | 보도자료, 신고안내, 세무일정 | https://www.nts.go.kr | 목록·상세·첨부 |
| B | 재정경제부 | 세제개편·경제정책·보도자료 | https://www.mofe.go.kr | 정부조직 개편·기존 자료 경로 확인 |
| B | 대한민국 정책브리핑 | 부처 정책·보도자료 통합 | https://www.korea.kr | 중복 보조 출처 |
| B | 위택스·지방세 관련 기관 | 지방세 신고·납부·공지 | https://www.wetax.go.kr | 로그인 없는 공지 중심 |
| B | 고용노동부 | 노동정책, 고시, 보도자료 | https://www.moel.go.kr | 노무 태그 |
| B | 4대사회보험 정보연계센터 | 사업장 4대보험 안내 | https://www.4insure.or.kr | 공지·안내 |
| B | 국민연금공단 | 보험료·사업장 안내 | https://www.nps.or.kr | 공지·보도자료 |
| B | 국민건강보험공단 | 보험료·사업장 안내 | https://www.nhis.or.kr | 공지·보도자료 |
| B | 근로복지공단 | 고용·산재보험 | https://www.comwel.or.kr | 공지·보도자료 |
| B | 기업마당 | 정부·지자체 지원사업 공고 | https://www.bizinfo.go.kr | 신청기간·대상·첨부 |
| B | 소상공인24 | 소상공인 지원사업·정책 | https://www.sbiz24.kr | 지원사업·공지 |
| B | 지자체·지역기관 | 지역 지원·지방세·조례 | 출처별 등록 | 우선지역부터 단계 확장 |
| C | 세무·회계 전문언론 | 해설·쟁점·업계반응 | 계약/출처별 | 전문 재배포 금지 |
| D | 일반 경제뉴스 | 이슈 탐지 | 출처별 | 공식 근거 연결 전 발송 금지 |

display_name, organization_code, canonical_domain

authority_grade, content_categories, legal_roles

collector_type, schedule, rate_limit, timeout, retry_policy

terms_url, copyright_policy, robots_checked_at, approval_note

adapter_name, adapter_version, parser_test_fixture

last_success_at, failure_streak, health_status, owner_user_id

전자관보는 법률·대통령령·총리령·부령 등의 공포 수단이며, 국가법령정보센터는 현행과 시행예정 법령을 확인하는 기준 출처로 활용한다. 국세법령정보시스템은 조세법령·해석례·판례·결정례를 제공하지만 개별 사실관계에 대한 적용은 전문가 검토가 필요하다. 국민참여입법센터와 국회 의안정보시스템은 입법예고·법안 진행상태 추적에 사용한다.

[ ] 요구사항 간 모순, 누락, 과도한 범위를 식별했는가?

[ ] MVP 12주 일정에 맞지 않는 SHOULD/COULD 항목을 분리했는가?

[ ] 법적 상태와 내부 워크플로 상태가 API·DB 전반에서 일관적인가?

[ ] 뉴스 단독 근거로 발송되는 경로가 존재하지 않는가?

[ ] AI가 원문에 없는 날짜·수치·대상을 생성하지 못하도록 계약이 충분한가?

[ ] 각 고위험 필드에 evidence와 전문가 승인 경로가 있는가?

[ ] 중복수집·재시도·재발송이 멱등성을 보장하는가?

[ ] 정정이 기존 콘텐츠·수신자·발송본과 연결되는가?

[ ] 출처 사이트 장애와 구조 변경에 대한 수동 대체가 있는가?

[ ] 개인정보와 수신동의의 수집·철회·파기 흐름이 완결적인가?

[ ] 테넌트 격리와 관리자 권한이 API 수준에서 강제되는가?

[ ] 뉴스·첨부파일 저작권과 재배포 정책이 안전한가?

[ ] OpenAPI, SQL, AI JSON Schema가 본문 요구와 일치하는가?

[ ] 인수 테스트가 핵심 위험을 실제로 검증하는가?

[ ] 개발팀이 추가 질문 없이 첫 스프린트 백로그를 만들 수 있는가?

권장 검증 결과 형식 Claude에게 “치명적 문제 / 구현 전 결정 / 스키마 불일치 / 보안·법무 위험 / MVP 축소안 / 수정된 백로그” 순으로 결과를 요청합니다.

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| 공식 원문 | 법령, 관보, 정부·공공기관이 직접 게시한 공고·보도자료·안내 |
| 정책 클러스터 | 동일 정책의 기사, 보도자료, 예고, 법령, 관보 등을 묶는 단위 |
| 콘텐츠 | 사업자에게 발송되는 가공 정보 |
| 법적 상태 | 논의·발의·예고·통과·공포·시행 등 정책의 외부 상태 |
| 워크플로 상태 | 탐지·미검증·분석·검수·승인·발송 등 내부 처리 상태 |
| evidence | 구조화 필드나 문구를 뒷받침하는 원문 위치 |
| 골든셋 | 전문가가 정답을 라벨링한 AI 평가용 사례 집합 |
| 정정 | 오류 또는 정책 변경을 반영한 후속 콘텐츠와 재발송 |
| 멱등성 | 같은 요청을 반복해도 중복 객체·중복 발송이 생기지 않는 특성 |
| 테넌트 | 화이트라벨을 사용하는 개별 세무사무소·기업 고객 단위 |

국가법령정보센터: https://www.law.go.kr

대한민국 전자관보: https://www.gwanbo.go.kr

국민참여입법센터: https://opinion.lawmaking.go.kr

국회 의안정보시스템: https://likms.assembly.go.kr/bill

국세청: https://www.nts.go.kr

국세법령정보시스템: https://taxlaw.nts.go.kr

기업마당: https://www.bizinfo.go.kr

고용노동부: https://www.moel.go.kr

※ 출처명, 조직명, URL, 자동수집 허용 방식은 개발 착수 시 다시 확인하고 source registry에서 변경 가능하게 관리한다.

# 개발 착수용 전달물

| 파일 | 사용 목적 |
| --- | --- |
| 통합 개발명세서 DOCX | 제품 범위, 요구사항, 아키텍처, 화면, 운영·인수 기준 |
| schema.sql | DB 마이그레이션과 ERD 검토 기준 |
| openapi_draft.yaml | 프론트·백엔드 API 계약과 mock 서버 기준 |
| ai_output_schema.json | AI 출력 검증과 평가 파이프라인 계약 |
| Claude 검증 프롬프트 | 외부 AI 설계 리뷰의 공통 지시문 |

## 개발 완료 정의(Definition of Done)

MUST 요구사항과 AT-01~AT-15가 스테이징 환경에서 통과한다.

고위험 콘텐츠가 공식 원문과 전문가 승인 없이 발송되지 않는다.

동일 요청 재실행 시 중복 원문·캠페인·발송이 생성되지 않는다.

정정 모의훈련에서 영향 대상 추출, 승인, 재발송, 기존 콘텐츠 표시가 확인된다.

개인정보·수신동의·테넌트 격리·SSRF·업로드 보안 테스트가 통과한다.

운영자가 출처 장애, AI 실패, 발송 실패를 대시보드와 알림으로 확인할 수 있다.